Załącznik nr 1

do formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pom. w miejscowości Bursztynowo na odcinku o długości 1544 mb

| Lp | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | j. m | ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1 0104-08 | Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 24 | szt. | 24.000 |  |  |
| 1.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Geodezyjne pomiary realizacyjne 1 | kpl | 1.000 |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 1 0220-10 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3,00 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III – korytowanie 399.84 | m3 | 399.840 |  |  |
| 1.2.3 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1332.8 | m2 | 1332.800 |  |  |
| 1.3 | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 1332.8 | m2 | 1332.800 |  |  |
| 1.3.2 | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego stabilizowa-nego mechanicznie gr. 24 cm: - warstwa dolna gr. 15 cm we frakcji 31,5 – 63; - warstwa górna gr. 9 cm we frakcji 0 -31,5 1332.8 | m2 | 1332.800 |  |  |
| 1.4 | Rowy i pobocza |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowywył. – kopanie rowów wzdłuż ulicy 150.5 | m3 | 150.500 |  |  |
| 1.4.2 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 215.0 x 2.00 | m2 | 430.000 |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 1 0512-01 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej z wypełnieniem ziemią 24.00 | m2 | 24.000 |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6 1301-07 | Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm 1645.00 x 1.00 | m2 | 1645.000 |  |  |
| 1.4.5 | KNNR 6 1301-06 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 3300.00 x 1.00 | m2 | 3300.000 |  |  |
| 1.4.6 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowył. po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) – przyjęto 5 km Krotność = 5 660+164.5+150.5 | m3 | 975.000 |  |  |
| 1.4.7 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów i poboczy o szerokości 0,8 – 2,5 m w gr., kat. I-III – z materiału pozyskanego z korytowania 200+66.85 | m3 | 266.850 |  |  |
| 1.4.8 | KNNR 1 0408-03 | Zagęszczanie poboczy zagęszczar-kami 266.85 | m3 | 266.850 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto 			_______________ zł

podatek VAT		_______________ zł

brutto 			_______________ zł

(słownie: ___________________________________________________________ złotych)

___________________________ 				 __________________________

data							podpis wykonawcy